## Slide 1: Ninja VS Pajarracos
Patricio Torres Manquepillan

## Slide 2: Desarrollo Preliminar
Inicio de Desarrollo como ayudante de grupo de primer año
Indicaciones buenas practicas para el desarrollo de videojuegos
Breve introducción al desarrollo orientado a objetos
Acotación respecto al tiempo

## Slide 3: Objetivos planteados sprint 1
Definir estructura e idea general del proyecto. [REALIZADO]
Comenzar a generar los recursos a utilizar en el proyecto. [REALIZADO]
Definir diferentes fases necesarias (Controles, colisiones, movimiento) [REALIZADO]
Desarrollar fases del juego anteriormente planeadas [REALIZADO]
Unificar todas las partes y conseguir el funcionamiento [REALIZADO]
Crear primer prototipo del juego (Movimiento, colisión, cámara) [REALIZADO]
Implementación de sonidos [APLAZADO]

## Slide 4: Graficas de trabajo individual
Marcelo Morales
Víctor Quiroz
Jordy Naveas
Katerinne Leiva
Jean Nail

## Slide 5: Horas de trabajo grupal Sprint 1

## Slide 6: Objetivos planteados sprint 2
Comenzar a desarrollar enemigos en el mapa. [REALIZADO]
Ingresar ultimas funciones (Sonido, interfaz, menú). [Sonido Sprint 1] [REALIZADO]
Desarrollar el ataque del personaje principal. [REALIZADO]
Desarrollar la IA del enemigo. [DESARROLLO]
Desarrollo de partículas. [REALIZADO]
Ingresar armas en el proyecto. [REALIZADO]
Desarrollar armas en el proyecto. [REALIZADO]
Ingresar mecánica de puntos y tiempo. [REALIZADO]

## Slide 7: Grafico trabajo individual
Victor Quiroz
Marcelo Morales
Katerinne Leiva
Jordy Naveas
Jean Nail

## Slide 8: Horas trabajo grupal sprint 2

## Slide 9: Reestructuración del proyecto
Grupo de primero decide abandonar el proyecto.
Continuación del proyecto por mi parte.
Objetivos planteados
Cambio de sprites [completado]
Nuevas animaciones [completado]
Nueva IA [completado]
Nueva UI [completado]
Reestructuración de lógica de colisiones [completado]
Generar Gameplay [completado]

## Slide 10: Trabajo Individual

## Slide 11: Diagrama UML

## Slide 12: Resultados
Para probarlo descarguen el APK desde el link:
https://drive.google.com/file/d/1ctiIb79R8Fj7vzwnFZRDOXVPDmzeUKyx/view?usp=sharing

## Slide 13: Actividades faltantes
Desarrollo de un menú pre-gampley y post-gameplay
Diversidad de enemigos
Diversidad de armas
Powers up